ДОГОВОР №

подряда на выполнение строительных работ

г.ЧУХЛОМА                                                                                                     -      -  г.

________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и __________________________________, , именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее – “Договор”) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по строительству, именуемого в дальнейшем "Объект", собираемого из комплекта материалов оговорённых в Приложении №3 к настоящему Договору. Исполнитель обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами работы по возведению Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора и заданием Заказчика, включая возможные работы, определенно в настоящем Договоре не упомянутые, но необходимые для сооружения Объекта в объеме перечня работ, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору. Работы проводятся на участке Заказчика, именуемом в дальнейшем «Участок», по адресу: _________________________________________________________________

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Поставку материалов и производство работ по настоящему Договору Исполнитель должен начать и завершить в соответствии со сроками производства работ, указанными в Приложении №1 к настоящему Договору.

  - Сроки производства работ согласуется Сторонами при подписании настоящего Договора.

  - Изменение сроков производства работ и сроков поставки материалов, в случае если таковые изменения могут повлиять на продолжительность строительства или его стоимость, производятся на основании обоюдной договоренности Сторон путем заключения дополнительного соглашения, уточняющего сроки и стоимость строительства.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

  - Общая стоимость работ по строительству Объекта, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет

  - Общая стоимость работ по строительству Объекта определяется согласно утвержденной Сторонами стоимости отдельных работ указанных в Приложении №2 настоящего Договора.

  - Оплата производится в российских рублях путем наличного расчета.

  - Стоимость работ по настоящему Договору на период его действия является фиксированной и изменению не подлежит.

  - Стоимость материалов определена согласно Приложению №3 настоящего Договора и составляет____________________________________________________

  - Дополнительные расходы Заказчика должны быть предварительно согласованы  Сторонами и оформлены дополнительным соглашением к Договору до фактических расходов.

  - Исполнитель не вправе требовать от Заказчика относить к таким дополнительным расходам траты на бензин, обслуживание и ремонт инструментов и оборудования, а так же иные расходы, которые нельзя отнести к материалам и работам по строительству Объекта.

  - Все прочие расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору и не оговоренные в Договоре или дополнениях к нему, Исполнитель относит на свой счет.

  - Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Исполнителю в несколько этапов согласно плану проведения работ, изложенному в Приложении №1 настоящего Договора:

    - По завершении Этапа 1 плана проведения работ, выплачивается аванс в размере ______________________________________________ рублей.

    - По завершении Этапа 2 плана проведения работ, выплачивается сумма в размере ______________________________________________ рублей.

    - По завершении Этапа 3 плана проведения работ, выплачивается сумма в размере ______________________________________________ рублей.

    - По завершении Этапа 4 производится предварительный расчёт за работы, т.е. выплачиваеься сумма в размере ______________________________________________________ рублей.

    - По завершении Этапа 5 плана проведения работ, производится окончательный расчет в размере __________________________________________________    рублей. Разница в стоимости материалов между заявленной и фактической компенсируется согласно положениям данного договора. В случае если стоимость материалов и их доставки ниже заявленной в договоре, Исполнитель возвращает разницу Заказчику. В случае если стоимость выше заявленной, Заказчик компенсирует разницу Исполнителю, но не более чем в размере оговоренном в п.3.6.

  - Каждый факт оплаты должен быть записан в Приложение №4 настоящего Договора и подписан обеими Сторонами.

- ПОРЯДОК И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

  - Работы проводятся согласно графика проведения работ с соблюдением строительных норм и надлежащим качеством выполнения всех этапов работ.

  - Исполнитель несет ответственность за правильную и надлежащую установку Объекта согласно схеме предоставленной Заказчиком по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность размеров и соблюдение соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Исполнитель исправляет за свой счет.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы на всех этапах их проведения, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

  - Заказчик вправе вносить любые изменения в объём работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Исполнителя, с указанием: увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий Договор; исключить любую работу; изменить характер или качество или вид любой части работы; выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Исполнитель приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.

  - Для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель в счет стоимости, предусмотренной п.3 настоящего Договора, обязуется:

    - Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику.

    - В случае возникновения обстоятельств замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика.

    - Производить работы в полном соответствии с Перечнем работ, согласованным с Заказчиком.

    - Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику и инструменты, необходимые для выполнения полного комплекса работ, предусмотренных настоящим Договором, не позднее срока начала работ, для которых эти материалы и оборудование требуются.

    - Информировать Заказчика о заключении (при необходимости) договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения.  Заключение договоров с субподрядчиками допускается при условии, что поиск и заключение договоров с субподрядчиками не влияет на согласованные сроки выполнения работ.

    - Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

    - Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых правил техники безопасности при выполнении работ.

    - Обеспечить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории от строительного мусора производимого в ходе выполнения работ (в кучи).

    - До подписания Заказчиком акта о приемке завершенного Объекта вывезти за пределы Участка принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

  - Исполнитель обязуется обеспечить сохранность высаженных на Участке фруктовых деревьев и кустарников при производстве работ.  В случае, если деревья и кустарники мешают проведению работ, допускается их спиливание с предварительным уведомлением Заказчика.

  - Исполнитель обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории участка от начала работ до завершения строительства и приёмки Заказчиком завершенного строительством Объекта, за исключением того времени, когда, в случае договорённости с Заказчиком на Участке нет Исполнителя, его представителей, субподрядчиков или иных привлечённых Исполнителем сил. Таким образом, Исполнитель не берёт на себя обязательство по охране объекта во время сна и отдыха рабочего персонала, если место для проживания обеспеченное Заказчиком находится за пределами участка.

  - Исполнитель никаким образом не привлекает Заказчика к решению проблем связанных с административной  или  уголовной ответственностью, могущих возникнуть у Исполнителя, его представителей или нанятых им субподрядчиков в период проведения работ, согласно настоящему Договору.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

  - Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

    - Предоставить Исполнителю подробную схему Объекта с указанием первичных точек (точки пересечения осей) и их привязкой к участку (местоположение первичных точек относительно границ участка).

    - Произвести оплату выполненных Исполнителем работ и купленных Исполнителем материалов в размере и порядке, предусмотренном в п.3 настоящего Договора.

    - Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

    - Обеспечить беспрепятственный заезд автотранспорта на Участок.

  - Для выполнения работ по настоящему Договору предоставить Исполнителю:

    - Место (бытовку, квартиру, комнату, отдельный дом и т.п.) для проживания бригады (3 человека), именуемое в дальнейшем «Место», на Участке или в одном из населённых пунктов удалённых не более чем на 15 километров от Участка в течение срока производства работ согласно Приложению №1 настоящего Договора или более, в случае увеличения сроков строительства.

    - В случае увеличения сроков строительства по вине Исполнителя расходы на проживание Исполнитель относит на свой счет. В случае предоставления Места за пределами Участка Исполнитель вправе требовать компенсации расходов на бензин расходуемый легковым автомобилем бригады для преодоления расстояния до 30км в день на протяжении срока проживания бригады на данном Месте. Однако в случае увеличения сроков строительства по вине Исполнителя, такая компенсация не выплачивается.

  - Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и другого имущества Исполнителя, находящихся на Участке после приемки Объекта и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- ПРИЕМКА ЭТАПОВ РАБОТ И ГОТОВОГО ОБЪЕКТА.

  - Приемка этапов работ осуществляется Заказчиком согласно Приложению № 6 настоящего Договора и только в присутствии представителя Исполнителя.

  - До сдачи Объекта Исполнитель несет ответственность за риск его случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - Подписание сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ производится после завершения строительства Исполнителем и приемки Объекта Заказчиком. После приемки Объекта Заказчик принимает на себя риск возможного его разрушения или повреждения и осуществляет окончательный расчёт с Исполнителем в соответствии с п.3.4. настоящего договора.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

  - Исполнитель гарантирует:

    - надлежащее качество используемых материалов и конструкций;

    - надлежащее качество выполнения всех работ;

    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации и при приемке Объекта, в течение срока установленного ГК РФ;

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - В случае нарушения Исполнителем установленных сроков окончания работ, Заказчик имеет право требовать с Исполнителя неустойку в размере 0,5% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 20% от общей стоимости работ.

  - В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты выполненных работ, Исполнитель имеет право требовать с Заказчика неустойку в размере 0,5% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 20% от общей стоимости работ.

  - Уплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

  - Возможное расторжение договора не освобождает стороны от выплаты неустоек по вышеизложенным пунктам.

  - Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

    - Задержка Исполнителем начала строительства более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказчика;

    - Систематическое нарушение Исполнителем сроков выполнения строительных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на один месяц;

    - Систематическое несоблюдение Исполнителем требования Заказчика по качеству работ.

  - Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:

    - Финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на две недели.

    - Консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий один месяц.

  - В случае расторжения договора Исполнитель возвращает Заказчику все ранее полученные от него денежные средства, а Заказчик компенсирует Исполнителю денежные средства, потраченные на материалы и стоимость фактически выполненной работы.

  - В случае неэффективного использования Исполнителем денежных средств на материалы (материалы плохого качества или материалы купленные по цене превышающей рыночную стоимость для данного района более чем на 20%) Заказчик вправе требовать замены материала на материал хорошего качества за счет Исполнителя или вправе удержать до 20% от цены соответствующих материалов.

  - В случае неудовлетворительного качества выполненных работ Заказчик вправе потребовать исправления таковых работ Исполнителем за свой счет или, в случае невозможности исправления или отказа Исполнителя,  удержать до 50% стоимости данных работ.

  - В случае расторжения договора по вине Исполнителя, он не вправе требовать со стороны Заказчика оплату частично выполненных работ, компенсацию упущенной выгоды или каких-либо иных выплат. Заказчик вправе оплатить частично выполненные работы пропорционально степени их завершения согласно собственной оценке.

  - В случае расторжения договора по вине Заказчика, он обязан компенсировать стоимость всех частично или полностью выполненных работ, стоимость всех закупленных материалов, а так же половину стоимости курирования работ  - _____________________ рублей.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (Форс-мажор). К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся: наводнения, пожар, землетрясения, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а так же война или военные действия, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.

  - При наступлении и прекращении указанных в п.10.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону, в срок не позднее 10 календарных дней с даты наступления форс-мажорных обстоятельств, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа.

  - При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.10.2. настоящего Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

  - Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, продолжающихся более 3 месяцев, Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору после взаиморасчетов по фактически понесенным затратам согласно настоящего Договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

  - Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, только если они изложены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. Договор заменяет все предварительные договоренности Сторон относительно предмета Договора.

  - При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

  - Все указанные в настоящем Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, должны разрешаться Сторонами путем переговоров и только в крайнем случае могут быть переданы для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством в суд.

  - Исполнитель имеет право сдать работы досрочно, согласовав время сдачи с Заказчиком как минимум за одни сутки. Заказчик вправе произвести расчеты с Исполнителем в случае досрочного выполнения работ Исполнителем.

  - Исполнитель самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего Договора и распределяет обязанности между членами своей бригады.

  - Исполнитель не вправе требовать от Заказчика льгот, компенсаций и иных гарантий, предусмотренных для граждан РФ действующим законодательством о труде.

  - Ответственность за решение всех вопросов, связанных с охраной труда и техникой безопасности, на время действия настоящего Договора Исполнитель принимает на себя.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру, включая все Приложения, для каждой из Сторон.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

## Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

## Срок окончания действия договора 31 декабря ______ г

## Договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон при условии письменного уведомления другой стороны не менее чем за 10 календарных дней.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

  - Приложение №1 – Сроки и перечень работ. План проведения работ.

  - Приложение №2 – Стоимость  работ.

  - Приложение №3 – Стоимость материалов.

  - Приложение №4 – Оплата по Договору.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Исполнитель:       _                                                                                                                 , «»,  паспорт гражданина РФ серия,             номер                   выдан                   , проживающий по адресу______________________________________________________

Контактные телефоны:_(                                                 )

Заказчик:        _                                                                                                                 , «»,  паспорт гражданина РФ серия,            номер                   выдан                   , проживающий  по _адресу_____________________________________________________

Контактные телефоны:_(                                                 )

- ПОДПИСИ СТОРОН

| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ | ОТ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| _______________________ | ______________________ |

Приложение №1 к Договору №____ от __________________

Сроки и перечень работ. План проведения работ.

| Дата Начала | Дата завершения | Этапы работ | Работу сдал, ФИО и подпись Исполнителя | Работу принял, ФИО и подпись Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Этап 1 (ориентировочно ½ дня) |  |  |
|  |  | Этап 2 (ориентировочно 2 дня) |  |  |
|  |  | Этап 3 (ориентировочно 3 дня) |  |  |
|  |  | Этап 4 (строго в течение 1 дня) |  |  |
|  |  | Этап 5 (ориентировочно ½ дня) |  |  |

По завершении этапа Заказчик выплачивает Исполнителю сумму согласно п. 3.10.4. и 3.11 настоящего договора.

| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ | ОТ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| _______________________ | ______________________ |

Приложение №2 к Договору №  ____ от ___________________г.

Стоимость работ.

| Наименование работ | Стоимость, руб |
| --- | --- |

| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ | ОТ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| _______________________ | ______________________ |

Приложение №3 к Договору №____ от ____________________ г.

Стоимость материалов

| N | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | . |

| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ | ОТ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| _______________________ | _____________________ |

Приложение №4 к Договору № ___     от _  ________________ г.

Оплата по Договору

| Дата | Сумма, цифрами и прописью | Оплатил, ФИО и подпись Заказчика | Оплату принял, ФИО и подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |

| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ | ОТ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| _______________________ | ______________________ |